ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Курская областная организация

Президиум областной организации Профсоюза

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26 марта 2020 г. | г. Курск | № 02-02 |
| --- | --- | --- |

О работе комитетов Большесолдатской и Тимской

территориальных организаций Профсоюза и ППО

работников и студентов КГУ по организации

электронного учета членов Профсоюза

Жилина Е.А.

Курская областная организация Профсоюза включилась в реализацию Пилотного проекта по введению единого электронного профсоюзного билета, автоматизации учета членов Профсоюза и сбора статистических данных с 01 января 2020 года. С октября 2019 года председателями территориальных и первичных областного подчинения организаций Профсоюза была проведена подготовка:  уточнены списки работающих и списки членов Профсоюза, собраны необходимые для автоматизированного составления статистического отчета данные.Участниками пилотного проекта являются:

- Большесолдатская территориальная организация Профсоюза;

- Тимская территориальная организация Профсоюза;

- первичная профсоюзная организация работников ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»;

- первичная профсоюзная организация студентов ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»;

- первичная профсоюзная организация аппарата Курской областной организации Профсоюза.

Ведущий специалист обкома Профсоюза Жилина Е.А. и ответственные за электронный учет в организациях-участниках проекта участвовали в семинаре, организованным Центральным Советом Профсоюза в городе Москва (ноябрь 2019 года), а также в вебинарах (февраль-март 2020 года).

22 января в Большесолдатском районе аппаратом обкома Профсоюза был проведен обучающий семинар для председателей первичных профсоюзных организаций по работе в автоматизированной информационной системе. В процессе обучения участники семинара получили практические навыки по установке и работе программы 1С:Тонкий клиент. Кроме того, на семинаре была презентована Федеральная бонусная программа и возможности, которые в совокупности с ней предоставляют электронный билет и мобильное приложение Profkards.

28 января аналогичный семинар состоялся в Тимском районе. В рамках семинара все члены Тимской организации Профсоюза были поставлены на электронный учет в  «Едином реестре Общероссийского Профсоюза образования».

Заслушав информацию ведущего специалиста обкома Профсоюза Жилиной Е.А., президиум отмечает, что по состоянию на 26 марта т.г. в автоматизированной информационной системе «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» поставлены на учет 6 805 членов Профсоюза, что составляет 100% членов Профсоюза организаций-участников Пилотного проекта. 795 из них выданы пластиковые карты электронных профсоюзных билетов, еще 1175 дали согласие на обработку персональных данных в новой форме и получат билеты в ближайшее время. Для студентов КГУ (4 935 человек) оформлены виртуальные профсоюзные билеты, которые станут доступны при регистрации в мобильном приложении «Федеральная Бонусная программа Profkards».

Слаженная работа по переходу на электронный учет членов Профсоюза и введению электронных профсоюзных билетов при активном участии председателей территориальных и первичных профсоюзных организаций и ответсвенных за реализацию Проекта проведена в Большесолдатской и Тимской территориальных организации Профсоюза и ППО студентов КГУ.

Вместе с тем организации столкнулись с определенными трудностями при вводе данных для составления автоматизированного статистического отчета, заполнении паспортов организаций, вкладки «Профактив» и оформлении заявок на изготовление электронных профсоюзных билетов по причине недостаточного уровня навыков работы с персональным компьютером. Кроме того, в сельской местности области по-прежнему наблюдается невысокая скорость, а местами полное отсутсвие сети Интернет, которая необходима для подключения к Единому реестру Общероссийского Профсоюза образования. Также на данный момент  подавляющее большинство членов Профсоюза, поставленных на электронный учет, не подключены к мобильному приложению «Федеральная Бонусная программа Profkards».

Президиум обкома Профсоюза

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Отметить высокий уровень организации работы Большесолдатской  и Тимской территориальных организаций Профсоюза, ППО студентов КГУ по реализации Пилотного проекта Профсоюза по введению единого электронного профсоюзного билета, автоматизации учета членов Профсоюза и сбора статистических данных.

- Областному комитету Профсоюза и ответсвенным за реализацию Пилотного проекта провести с членами Профсоюза разъяснительную работу и оказать информационно-методическую помощь для их участия в Федеральной бонусной программе, а также активизировать регистрацию в мобильном приложении и на сайте profkards.ru.

- Ведущему специалисту обкома Профсоюза Жилиной Е.А. продолжить  оказание необходимой организационно-методической помощи отвественным за реализацию Пилотного проекта по переходу профсоюзных организаций на  цифровые технологии и включение в реализацию проекта новых организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Курской областной

организации Профсоюза							И.В. Корякина